СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕРЕЗНЯГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 06.03.2025 года № 6

Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальной  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы за 2024 год

В соответствии с  Постановлениями Администрации Березняговского сельского поселения 22.11.2013 № 79  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области», Решения СНД Березняговского сельского поселения от 07.08.2017 года № 21 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы», Совет народных депутатов Березняговского сельского поселения

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы  за 2024 год,  согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом издании «Муниципальный вестник Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области».

И.о главы Березняговского

сельского поселения     				             Т.А.Воробьева

Приложение № 1

к решению № 6   от  07.03.2025 г.

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию программы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее –ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Березняговского сельского поселения | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы | всего | 914 | 0000 | 58000000 | 000 | 1145,2 |  | 11145,2 | 11047,8 |
|  |  | Администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0000 | 58000000 | 000 | 1145,2 |  | 11145,8 | 11047,8 |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения в рамках муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы | всего | 914 | 0409 | 580100000 | 000 | 1145,2 |  | 11145,8 | 11047,8 |
|  |  | Администрация Березняговского сельского поселения | 914 | 0409 | 580100000 | 200 | 1145,2 |  | 11145,8 | 11047,8 |

Приложение № 2

к решению № 6    от 07.03.2025 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы за 2024 год

|  | № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план |  | факт |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
|  | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Ремонт и содержание автомобильный дорог |  | Тыс.руб. |  | 0,0 |  |  | 11145,2 |  | 11047,8 |  |  |  |

| Приложение № 3 к решению № 6 от 07.03.2025 г. Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (администрации поселения, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 0,0 | 11145,2 | 11047,8 | 11145,2 | 11047,8 | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения» | Администрация Березняговского сельского поселения | 01.2024 | 12.2024 | 01.2024 | 12.2024 | 0,0 | 11145,2 | 11047,8 | 11145,2 | 11047,8 | нет |

Приложение № 4

к решению № 6   от 07.03.2024 г.

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы  за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы | Всего, в том числе: | 11145,2 | 11047,8 | 11047,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 9701,0 | 9701,0 | 9701,0 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1444,2 | 1346,8 | 1346,8 |
| Основное мероприятие | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения | Всего, в том числе | 11145,2 | 11047,8 | 11047,8 |
|  |  | Областной бюджет | 9701,0 | 9701,0 | 9701,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1444,2 | 1346,8 | 1346,8 |

Приложение № 5

к решению №  6   от 07.03.2025 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березняговского сельского поселения на 2017-2030 годы Березняговского сельского поселения Петропавловского муниципального района Воронежской области утверждена решением СНД Березняговского сельского поселения № 21 от 07.08.2017 г. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам. Целью муниципальной программы является обеспечение динамичного социально-экономического развития Березняговского сельского поселения,  повышение эффективности и информационной  прозрачности деятельности органов местного самоуправления Березняговского сельского поселения, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами, создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  Березняговского сельского поселения по решению вопросов местного значения, определенных законодательством  Российской Федерации.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местного бюджета.

2. Муниципальный долг отсутствует.

3. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

4. 100 процентов расходов местного бюджета формируются в рамках муниципальной программы.

5. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении  бюджета .

6. Поддерживается рейтинг по району среди поселений по достижению наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления.

Планируемый и фактический объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2024 году составил соответственно 11145,2 тыс.руб., и  11047,8 тыс. рублей. Исполнение  99,1% . Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2025 год с учетом корректировки объемов финансирования.